|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Período Inicial** | **Período Final** |
| Estruturação do ambiente (Criação do canal no Slack, projeto no Azure DevOps, repositório no Github) | 29/02/2020 | 14/03/2020 |
| Elaboração do PDS (Processo de Desenvolvimento de Software) | 15/03/2020 | 09/05/2020 |
| Elaboração do documento de visão do produto | 15/03/2020 | 09/05/2020 |
| Elicitação de Requisitos (Documento de requisitos, wireframes) | 10/05/2020 | 06/06/2020 |
| ~~Elaboração do documento do Projeto~~ | ~~09/05/2020~~ | ~~20/05/2020~~ |
| Definição do MVP | 07/06/2020 | 13/06/2020 |
| Arquitetura de desenvolvimento | 13/06/2020 | 31/07/2020 |
| Implementação do MVP | 03/08/2020 | 07/09/2020 |
| Revisão do MVP | 08/09/2020 (Apresentação) | 13/09/2020 (Realização dos ajustes) |
| Implementação final/testes | 14/09/2020 | 23/10/2020 |
| Apresentação | 24/10/2020 | 24/10/2020 |